马鞍山市人民医院秀山院区2#、3#住院楼示教室改造工程参数

投标方资质：投标方须具有建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质。

工期：30天。

质保期：2年。

服务内容：

中标方须施工秀山院区2#、3#住院楼原活动室区域增加玻璃隔断，改造为示教室，具体改造内容详见工程量清单及图纸。

招标方式：采用竞争性谈判方式招标。

付款方式：按月支付进度款，工程竣工后支付至已完工程量的85%，审计结束后支付至审定价款的97%，质保期到期后支付完毕。

控制价：108642.16